SHOP SERVICE

MIK – SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA

Av dos Imarés, 1383 – Indianópolis – São Paulo -SP

Tel. (11) 5579-0835 / (11) 99376-4733

shopservicevalvularedutora.com.br

mik@shopservicevalvularedutora.com.br

Material comprado em Dez2025

entregue em 13/01/2026 Merc nf 191752-R$ 58477,38

14/01/2026 Ze /jair conferencia de ,material – gerou devolução e novas compras

16/01/2026 Marcia dev material na Merc-NF 15190 R$ 4587,45

20/01/2026 chegada material Merc

21/01/2026 ZE felipe

Orç: 14.678E/1024.

MI.

São Paulo, 15 de Outubro de 2025.

Condomínio Ladresse.

Rua: Diogo Jacome, 553.

Vila Nova Conceição – São Paulo - SP

CNPJ: 21.329.901/0001-00

A/C

Sr. Marcos (zelador)

Tel: (11) 94209-6707

E mail  zeladorialadresse@gmail.com

E-mail: ladressezeladoria@gmail.com

E-mail orcamento@graiche.com.br

Financeiro larissa@graiche.com.br

Assunto: Substituição de coluna.

Prezado Senhor;

Em atendimento de vossa solicitação, temos a satisfação de colocar para apreciação e disposição de V.Sa. os nossos conhecimentos técnicos; para a execução dos serviços, conforme nossa proposta abaixo:

Serviço:

Substituição total, 32 andares da coluna em PPR 3” de AQ (água quente) por cobre classe A de 21/2”, para uma melhor condição de resistência mecânica. (do barrilete a Garagem1)

Procedimento:

Substituir a partir do barrilete superior até a garagem 1, nos quadros das válvulas redutoras.

Substituir um registro geral de 3” do início da prumada no barrilete superior.

Manter o mesmo traçado dentro do Shaffer e na mesma posição da coluna atual, devido falta de espaço para instalar junta de expansão imprescindível para absolver a dilatação linear do tubo em função do calor; e a fixação de suporte especiais como luva guia ponto fixo na tubulação para manter o alinhamento correto e delimitar o campo de trabalho das juntas de expansão.

As tubulações de cobre serão isoladas termicamente com material adequado como espuma de polietileno expandido.

Durante a execução do serviço os andares do prédio em trabalho deverão ficar desabastecido da agua quente durante o dia até as 16:00 horas, sendo restabelecido a partir desse horário.

Nos andares pressurizado e superiores as derivações da coluna serão conectadas na tubulação em PPR de 2”.

No térreo abrir o forro para acessar a tubulação horizontal.

Abrir a passagem da tubulação por uma parede.

Passar por baixo da viga apoiada com, presa com parabolts.

O trabalho será feito substituindo 03 lances de coluna por dia, aproximadamente

- Isolamento e desligamento das caldeiras, fica a cargo da contratante.

- Reforçar a fixação da coluna instalando perfis metálicos com abraçadeira fixada nas vigas do prédio ancorada com parabolt.

Isolar a tubulação de cobre com material isolante para evitar o contato do cobre com o metal da abraçadeira e evitar corrosão eletrolítica.

No 18º andar instalar um registro de gaveta bruto de 21/2” na prumada para não necessitar de desabastecer o prédio inteiro quando da execução do serviço nos andares do sistema baixo e intermediário.

Sem correção do forro de gesso, correção de alvenaria com acabamento desempenado sem pintura e sem colocação de azulejo.

Duração da atividade:

32 dias trabalhados.

Custo com ART: Validade da Proposta 10 dias

Mão de Obra..................................................................................R$  79.000,00.

Desconto.......................................................................................-R$    1.000,00

Valor Total....................................................................................R$  78.000,00

Merc nf 51518477,38

Material, poderá ser comprado pela contratada com faturado e pago pelo Condomínio.

R$ 85.000,00 (estimativa)

Forma de Pagamento:

Após o início da atividade 01 (uma) parcela de R$ 15.600,00 e mais 04 (quatro) parcelas de

R$ 15.600,00 a cada 30 dias subsequentes, com nota fiscal e boleto bancário.

Considerações:

- Todos os encargos sociais, administrativos, pessoais de segurança são de responsabilidade exclusiva da Contratada;

- Horário de trabalho em dias úteis, segunda á Sexta das 09h00min ás 17h00min h com 1 h de almoço.

- Diariamente os locais de serviço serão limpos, deixando em condições de uso.

- É de inteira responsabilidade da contratada, quaisquer danos causados e comprovado por nosso pessoal, porém não podemos nos responsabilizar por danos oriundo de vícios oculto ou que não respeitam ao isolamento do local de trabalho.

- É de responsabilidade de a contratante comunicar aos condomínios a execução dos serviços, emitir boletim de informação referente à obra, isolar o local de trabalho e colocar sinalização de atenção, designar um local para guarda de ferramentas e material, bem com um vestiário e sanitários para uso do nosso pessoal.

- O prazo para execução dos serviços poderá ser reavaliado para mais ou para menos, no decorrer das atividades, em função das dificuldades encontradas.

- Serviços e materiais não especificados nessa proposta será objeto de orçamento complementar.

- Todos os serviços serão executados:

Por funcionários em regime de CLT, com todos os encargos recolhidos em dia que isenta o prédio de uma eventual ação trabalhista.

Empresa possuidora de seguro de sinistro de obra.

Funcionários devidamente treinados e possuidores de todas as certificações de segurança de trabalho.

- Workshop nas fabricas.

Cumprindo com as exigências das NBR 5626 com garantia de 01 (um) ano.

- Empresa desde 1982.

_______________________________________________

MIK SERVIÇOS HIDRÁULICOS EIRELI-ME.

Mauro Imoto.