SHOP SERVICE

MIK – SERVIÇOS HIDRAULICOS -EIRELI -ME

Av dos Imarés, 1383 – Indianópolis – São Paulo -SP

Tel. : 5579-0835 , 5571-5531, 99376-4733

shopservicevalvularedutora.com.br

contato@shopservicevalvularedutora.com.br

jair renato 16/12/2025

Orç: 15.135C/0625.

MI.

São Paulo, 01 de julho de 2025.

AO

Condomínio Alameda Morumby.

Avenida: Giovanni Gronchi, 6829.

Vila Andrade – São Paulo - S.P.

A/C

Sr. Paulo Werneck (síndico).

Ângela (Adm.) Tel. 2384-6386.

E-mail adm@alamedamorumbi.com.br

Assunto: Correção de vazamento.

Prezado Senhor;

Em atendimento de vossa solicitação, temos a satisfação de colocar para apreciação e disposição de V.Sa. os nossos conhecimentos técnicos; para a execução dos serviços, conforme nossa proposta que se segue abaixo:

Serviços:

Correção de um ponto de vazamento pela rosca oxidada da saída do 2º registro de 4” do cavalete da concessionaria.

Fechar o registro da entrada do cavalete.

Seccionar a tubulação vertical após o 2º registro.

Remover a secção oxidada.

Fazer a nova ligação de tubulação em PVC marrom de 3”.

Ligar na tubulação de 3” em PVC marrom, após o cotovelo com manômetro,  da entrada exposta dentro do abrigo.

Duração da atividade:

01 dia.

Custo sem Art: Validade da Proposta 10 dias

Mão de Obra.................. R$ 1.500,00

Desconto........................-R$    1500,00.

Total................................R$ 1.350,00

Material será fornecido pelo Condominio:

| cot 90 pvc mr 3 | 3 |
| --- | --- |
| tubo pvc mr 3 mt | 2 |
| união pvc mr 3 | 1 |
| conector m 4 | 1 |
| red pvc mr 4x3 | 1 |
| disco 4 | 4 |
| Adesivo plástico extra forte |  |
| 2151 SERRA starret bs 1224 - unidade | 1 |
| 2130 LIXA 100 para ferro - unidade | 2 |

Forma de Pagamento: (sugestão).

No final do serviço 01(uma) parcela de R$ 675,00 e mais 01 parcela de R$ 675,00 para 30 dias com boleto bancário.

Considerações:

- Todos os encargos sociais, administrativos, pessoais de segurança são de responsabilidade exclusiva da Contratada;

- Horário de trabalho em dias úteis, segunda á Sexta das 09h00min ás 17h00min h com 1 h de almoço.

- Diariamente os locais de serviço serão limpos, deixando em condições de uso.

- Qualquer dificuldade, contratempo, reclamação ou desconfiança por parte do morador, ou representante do condomínio, solicitamos que seja comunicado ao representante da contratada para as devidas providencias.

- É de inteira responsabilidade da contratada, quaisquer danos causados e comprovado por nosso pessoal, porém não podemos nos responsabilizar por danos oriundo de vícios oculto ou daqueles que não respeitam ao isolamento do local de trabalho e as recomendações.

- É de responsabilidade de a contratante comunicar aos condomínios a execução dos serviços, emitir boletim de informação referente à obra, isolar o local de trabalho e colocar sinalização de atenção, designar um local para guarda de ferramentas e material, bem com um vestiário e sanitários para uso do nosso pessoal.

- O prazo para execução dos serviços poderá ser reavaliado para mais ou para menos, no decorrer das atividades, em função das dificuldades encontradas.

- Serviços e materiais não especificados nessa proposta será objeto de orçamento complementar.

- Após a conclusão dos serviços aconselhamos a verificação da pressão de chegada aos aptos principalmente os últimos andares atendidos pelas estações.

- Todos os serviços serão executados:

Por funcionários em regime de CLT, com todos os encargos recolhidos em dia que isenta o prédio de uma eventual ação trabalhista.

Empresa possuidora de seguro de sinistro de obra.

Funcionários devidamente treinados e possuidores de todas as certificações de segurança de trabalho.

- Workshop nas fabricas.

Cumprindo com as exigências das NBR 5626 com garantia de 01 (um) ano.

- Empresa desde 1982.

_______________________________________________

MIK SERVIÇOS HIDRÁULICOS EIRELI-ME.

Mauro Imoto.